Fællesudvalget

for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene	Side 1 af 2

Projektforløb: Højvandsdiget

|  | Beskrivelse | Interessenter | Myndigheder |
| --- | --- | --- | --- |
| Opgaven: | Etablere højvandsdige fra Græshoppebroen til Reedtzholm Etablering af kystdige ved Enø Strand | 1. GE på Enø, Lungshave, Fjordhusene 2. Borgergruppe ved Enø Kystvej 3. Borgergruppe ved Kanalen/Enø Bageri 4. Enø Bageri 5. Næstved Havn 6. Næstved Kommune 7. Forsynings- selskaber | Kystdirektoratet Næstved Kommune |
| Tovholdere: | Koordinationsgruppe Arbejdsgrupper |  |  |
| Hvad er målet: | Beskytte ejendomme og infrastruktur |  |  |
| Hvorfor: | Risiko for oversvømmelse ved Kanalen, på Lungshave, Fjordhusene og Enø ved højvande/stormflod. |  |  |
| Omfanget: | Kystbeskyttelse til en højde af 200 cm over daglig vande. Havsiden højde 220 cm. græsklædt jorddige og/eller spunsvæg fra Græshoppebroen på østsiden frem til hvor terrænet stiger ved Reedtzholm samt lukning af et ca. 150 meter langt hul ved Gerdbredgårdsvej på østsiden til kote 225 cm. |  |  |
| Hvornår sker i gang- sætning: | 12. januar 2017: Fællesudvalget, Nielsen& Riisager og Næstved Kommune 23. januar 2017: Teknisk Udvalg, oplæg godkendt og indstilling om godkendelse 6. februar 2017: Økonomiudvalget godkendt 21. februar 2017: Byrådet godkendt |  |  |

Side 2 af 2

|  | Beskrivelse | Interessenter | Myndigheder |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Maj 2017: Tilbudsmateriale til 2-3 rådgivningsfirmaer. Valg af rådgiver. Sommeren 2017: Visualisering af diget – udsigt og indsigt |  |  |
| Hvornår afrapportering til FU: | 11. februar 2017 6. maj 2017 |  |  |
| Hvem | Projektorganisation: Projektledelse: Næstved Kommune og Rådgiver Koordinationsgruppe: Næstved kommune, Rådgiver, Næstved havn, Jette Johnsen og Kurt Eriksen Projektgruppe: Koordinationsgruppen og en talsmand fra hver af de arbejdsgrupper, Der nedsætte Arbejdsgrupper: Der nedsættes et antal arbejdsgrupper, der har til opgave at bidrage med viden/forslag til de enkelte elementer i projektet |  |  |
| Tidsramme: | 2017: Udarbejdelse af detailprojekt med partsfordeling, borgerinddragelse, endelig afklaring af interessenter, samt høring af de grundejere og interessenter der vil blive pålagt parter. 2018: Byrådet træffer afgørelse om endeligt projekt. Afgørelsen kan påklages. Klager har opsættende virkning. 2018: Byrådet ansøger Kystdirektoratet om tilladelse til udførelse af projekt. 2018/19: Kystdirektoratet behandler ansøgning, herunder udarbejder VVM mv. 2019/2020: Kystdirektoratet træffer afgørelse. Afgørelsen kan påklages. Klager har opsættende virkning. 2020/2021: Oprettelse af digelag. Projektet kan gennemføres. |  |  |
| Økonomi: |  | I projektfasen udarbejdes nøgle for fordeling af udgifter til projektet for den enkelte GE i forhold til belastningsgrad | Næstved Kommune afholder udgifter i projektfasen |